|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? - Según lo planificado en nuestra carta Gantt, hemos logrado cumplir con la mayoría de las actividades en los tiempos definidos. Logramos completar la etapa de análisis de requerimientos, diseño de interfaces y parte del desarrollo funcional de la aplicación. Sin embargo, algunas tareas relacionadas con la integración del sistema de geolocalización y la automatización de pruebas han sufrido retrasos debido a la carga académica y a la coordinación de horarios entre los integrantes del grupo. - Entre los factores que facilitaron el avance se destacan la buena comunicación dentro del equipo y la claridad en los roles asignados. En cambio, las principales dificultades han estado relacionadas con la compatibilidad de herramientas y la gestión del tiempo en semanas de alta demanda de trabajo de los integrantes del equipo que de todas formas hemos logrado gestionar mediante conversaciones de grupo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Para enfrentar las dificultades, hemos acordado reforzar la planificación semanal y establecer reuniones cortas de seguimiento (tipo “daily”) para revisar avances y posibles bloqueos. También decidimos redistribuir algunas tareas técnicas entre los integrantes con mayor dominio en ciertas áreas, lo que ha permitido avanzar de forma más equilibrada.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento, considero que he intentado tener un desempeño positivo siempre intentando cumplir con las metas del proyecto. Aunque en algunas ocasiones he enfrentado obstáculos en mi vida laboral o en la coordinación con mi equipo por sus trabajos , he intentado gestionarlos de la mejor manera posible para cumplir con mis objetivos y mantener el ritmo de avance del equipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - Después de reflexionar sobre el avance, una de las inquietudes que surgen es cómo asegurar que el prototipo final cumpla con los estándares de usabilidad y rendimiento esperados, es por esto que semana a semana estamos en constante reunión con nuestro docente para asegurarnos de que el proyecto vaya en buen camino y poder asegurar a tiempo los cambios que vaya necesitando la app con el fin de presentar la mejor versión de nuestro proyecto de título.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? - A partir de este monitoreo, consideramos que sí es necesario redistribuir algunas actividades y lo hemos estado haciendo con el equipo , intentando poder ejecutar las partes del proyecto que creemos que pueden ser de mayor dificultad por lo cual le estamos intentando dar más tiempo , con el objetivo de que la aplicación presente la menor cantidad de fallas posibles.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? - Evaluamos el trabajo grupal de manera positiva. Hemos mantenido una comunicación constante y un ambiente colaborativo, donde cada integrante aporta desde sus fortalezas. Destacamos la responsabilidad y compromiso del equipo, así como la disposición para apoyar a los demás en tareas técnicas. - Como aspecto a mejorar, debemos optimizar la coordinación de tiempos y establecer con mayor claridad los plazos intermedios de entrega, para evitar retrasos en fases críticas del proyecto.