|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he cumplido con las actividades en los tiempos definidos, uno de los factores que me ha dificultado el desarrollo de las actividades es el tipo de plataforma en la cual estamos desarrollando la aplicación, ya que a pesar de tener una pequeña experiencia con expo y react native, surgen algunos inconvenientes con el entorno de trabajo y también como un factor que me facilite las actividades del plan de trabajo es que usé en menor medida react native y node en el lado del backend, entonces al estar familiarizado con estas tecnologías el desarrollo del plan fue más amigable.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades que se han presentado las hemos enfrentado en equipo, para obtener una mirada objetiva del escenario y poder elegir la mejor decisión, con esto podemos llegar a un consenso qué es lo mejor para el proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? En cuanto a mi trabajo creo que fue corriente, en cuanto a lo destacable del trabajo es la implementación del método de pago, ya que es un estándar ya tener estas integraciones en una aplicación web que contenga métodos de pago en la plataforma, y en cuanto a mejoras, el uso del tiempo debe ser mejor, la priorización de objeticos es también un punto por mejorar y finalmente aplicar reevaluar el código ya utilizado para mejorarlo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? En cuanto a inquietudes en cómo sobre proceder me gustaría saber que se debería hacer si el alcance del proyecto se cambia durante la ejecución del mismo y relacionado a preguntarle a mis compañeros y docente no tengo ninguna pregunta.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Durante el proceso del proceso del proyecto continuamente se estaban redistribuyendo tareas, pero en estos momentos no considero nuevas actividades que deben ser asignadas a otro miembro del equipo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En cuanto el trabajo en equipo considero que se realiza de manera óptima aunque en cuanto a los aspectos a mejorar creo que puede ser mejorar en cuanto a la coordinación de reuniones.